Cyklistická doprava:

Podle posledního průzkumu cyklistické dopravy (ÚDI, TSK podzim 2008) využívá jízdní kolo jako dopravní prostředek na území hlavního města Prahy 1,5 % obyvatel (0,4 % v zimním období, 2,6 % v letním období). Oproti roku 2002 (průzkum ÚDI) je to zvýšení o 375 %.

Cyklistická doprava začíná být v Praze vnímána jako regulérní a stále užívanější alternativa městské dopravy, v reakci na tento trend navýšila Praha od roku 2004 rozpočet určený na rozvoj cyklistické dopravy více než trojnásobně. Byla zřízena samostatná Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu a rozšířen systém cyklotras. Stále více se prosazuje integrace cyklistické dopravy do hlavního dopravního prostoru pomocí bezpečných řešení.

V roce 2008 dosáhly prostředky investované do rozvoje cyklistické infrastruktury výše 60 mil. Kč. Řada akcí je budována s využitím financování z fondů EU, např.: stezka podél Vyšehradské skály, lávka na Císařský ostrov, podjezd Mánesova mostu na Klárově, přemostění Vltavy jako součást okruhu v Lahovicích, využití opuštěných tratí ČD i vleček atd.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy eviduje roce 2008 41 samostatných dokončených akcí. Za rok 2008 bylo postaveno a vyznačeno 18,14 km cyklostezek, 5,9 km cyklopruhů a 25,92 km cyklotras.V rámci údržby a oprav bylo realizováno 42 akcí.

V roce 2008 byly uvedeny do provozu tyto významné stezky:

Malá Chuchle – Lahovice (financování z fondů UE) (1,14 km)

Podolské nábřeží (0,80 km)

Zličín – Sobín (3,0 km)

Praha 11 (5,90 km)

Modřany – Cholupice (0,90 km)

Pelc Tyrolka – Kolčavka (2,90 km)

Kačerov – Záběhlice (0,50 km)

Šeberov (1,20 km)

Významným prvkem ochrany cyklistů v hlavním dopravním prostoru byly cyklopruhy:

Korunní (jednosměrka) (0,12 km), Vršovická (1,52 km), Pobřežní I. a II. Etapa (1,20 km), Černý most (0,55 km), okolí metra Letňany (0,75 km), Na Vrstvách (jednosměrka) (0,21 km), Vinohradská (0,80 km) a Pelc Tyrolka – Kolčavka (0,75 km).

Dále byly realizovány tyto trasy:

Malá Chuchle – Lahovice (3,72 km)

Dolní Počernice – Xaverovský háj (2,25 km)

Nám. Republiky – Štefánikův most (1,80 km)

Cyklotrasy Praha 11 (3,45 km)

Radotín – Řeporyje II. Etapa (7,00 km)

Šeberov (1,20 km),

Záběhlice – Hostivařská přehrada (0,75 km)

Staroměstské nám. - Pohořelec (0,40 km)

Staré Bohnice – Čimická (0,80 km)

křiž. Burešova – Žernosecká (0,05 km)

Přední Kopanina (0,50 km)

Zličín – Sobín (1,50 km)

Svépravice – Horní Počernice (1,05 km)

Nedvězí (1,30 km)

Vyšehradský tunel (0,15 km)

Významnou rekonstrukcí prošel i podjezd Hlávkova mostu. Šlo hlavně o zvýšení bezpečnosti cyklistů rozšířením průjezdu, výměna povrchů a montáž osvětlení.

Další akcí je akce Cyklostojany pro Městské části a školy. Do konce 2008 bylo umístěno v I. etapě 150ks stojanů. V roce 2009 se chystá dalších 500 stojanů.

Možnosti přepravy kol.

V Metru bylo od 1. 1. 2008 zvýšena možnost přepravy kol na maximálně dvě jízdní kola v každé poslední plošině (ve směru jízdy) každého vozu, celkem až 10 kol na jednu soupravu. Před tím byla možnost jen 2 kol na soupravu

V tramvajích byl od 1. 4. 2008 zaveden zkušební provoz přepravy jízdních kol, což umožní v lokalitách neobsluhovaných metrem překonání výraznějších výškových rozdílů bez větší námahy. Přeprava jízdních kol je možná pouze ve vybraných úsecích ve směru z centra a to celotýdenně v období 20:00 – 6:00 a v nepracovní dny po celých 24 hodin.

| povolený úsek a směr | linky (trvalý stav) |
| --- | --- |
| Anděl – Kotlářka – Sídliště Řepy | 4, 9, 10, 58, 59 |
| Dejvická – Červený Vrch – Divoká Šárka | 20, 26, 51 |
| Hradčanská – Vozovna Střešovice – Petřiny | 1, 18, 56 |
| Nádraží Holešovice – Trojská – Kobylisy – Sídliště Ďáblice | 14, 17, 53 |
| Nádraží Modřany – Poliklinika Modřany – Sídliště Modřany | 3, 17, 21, 52 |
| Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Sídliště Ďáblice | 10, 24, 25, 55 |
| Palmovka - Ohrada - Spojovací | 1 |
| Smíchovské nádraží – Hlubočepy – Sídliště Barrandov | 12, 14, 20, 54 |

Jízdní kola mohou být přepravována pouze v místech určených pro přepravu kočárků (u krátkých vozů většinou na konci vozu, u článkových vozidel na jedné či více vnitřních plošinách). Na každé takové plošině je možné přepravovat maximálně dvě jízdní kola.